Описание инициативного проекта

**Зареченское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области**

(наименование муниципального образования Омской области)

 1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для получения

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленного на решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области (далее – проект):

**«*Благоустройство общественной территории обелиска «Воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны» в селе Заречное, 2-ая очередь»***

(наименование проекта в соответствии с протоколом схода, собрания,

конференции граждан (документом, подтверждающим мнение граждан по

выдвигаемым инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей), технической, проектной и (или) сметной документацией)

 2. Место реализации проекта.

 2.1.Муниципальный район/городской округ: Нововаршавский муниципальный район

 2.2.Поселение: Зареченское сельское поселение

 2.3.Населенный пункт: село Заречное

 2.4. Численность населения:

1) Зареченское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области: 1101 чел.;

2) село Заречное: 1011 чел.

 3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

 3.1. Типология проекта: благоустройство общественных территорий.

 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Нововаршавский район, с. Заречное, ул. Школьная земельный участок 16Б

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

 3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект (прилагаются)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид документа (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий основание возникновения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого имущества) | Дата | Номер документа |
| 1 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 26.08.2024 | №КУВИ-001/2024-215007096 |
| 2 | свидетельство о государственной регистрации права (обелиск) | 12.08.2010г. | 55АА 131119 |
| 3 | свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок под обелиск) | 21.04.2016 | 55№136976 |

 4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, право

решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект.

 4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, право

решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект:

к вопросам местного значения Зареченского сельского поселения относятся:

 1) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (пп.19 п.1. ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – ФЗ № 131- ФЗ)).

 (в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=448197&date=21.06.2023) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

 4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения или иного вопроса, право решения которого предоставлено органу местного самоуправления Омской области, и планируют реализовать проект:

|  |  |
| --- | --- |
|  | муниципальный район; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городской округ; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городское поселение; |

|  |  |
| --- | --- |
| V | сельское поселение. |

 5. Описание проекта.

 5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

 Благоустройство общественной территории обелиска невозможно сделать за один раз, так как имеет значительные размеры, площадь участка составляет 7909 кв.м, поэтому было решено обустроить данную территорию в несколько этапов.

 В 2024 году было благоустроено часть территории, а именно: замена асфальтобетонного покрытия части площади, произведена замена ограждения у обелиска, вокруг обелиска выложена тротуарная плитка, построены новые цветочные клумбы, обновлены стенды, предусмотрено освещение территории обелиска автономными светодиодными светильниками.

 Активное участие в благоустройстве территории принимали жители села Заречное: косили сухую растительность и траву, выкорчёвывали пни, завозили землю для клумб, вывозили мусор. На следующий год женщины запланировали осуществить посадку цветочной рассады для клумб. Единогласно было принято решение, чтобы на клумбах было разнообразие цветов, а именно: портулак, цинния, эшшольция, различные виды петуньи.

 На 2025г. запланировали осуществить замену асфальтобетонного покрытия на оставшейся части площади, обустроить парковочные места, с установкой малых форм: лавочки и вазоны.

 В селе должно быть достопримечательное место, где бы можно было возложить цветы и почтить память участников Великой Отечественной войны. Жители села считают, что совместная добровольческая деятельность инициативных жителей, предпринимателей, педагогов, родителей, ветеранов, общественности позволит не просто укрепить связь поколений, но и по-особому раскроет значимость данного инициативного проекта.

 5.2. Предложения по решению проблемы, указанной в пункте 5.1 настоящей Формы:

 В рамках реализации инициативного проекта в виде трудового и нефинансового участия будут выполнены следующие работы:

- уборка сухой растительности;

- выкорчёвка пней;

- уборка травы на прилегающей территории;

- озеленение.

В рамках инициативного проекта планируется выполнить работы по

*«*Благоустройству общественной территории обелиска «Воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны» в селе Заречное, 2-ая очередь», который включает в себя следующий перечень работ:

- укладка тротуарной плитки;

- установка урн, скамеек и вазонов;

- обустройство парковочных мест;

- замена асфальтобетонного покрытия на оставшейся части территории.

 5.3. Ожидаемые результаты:

 Благоустройство общественной территории обелиска - это, в первую очередь, забота о будущем нашего села, чтобы молодое поколение чтило память своих предков, организация духовного и культурного досуга населения; проведение массовых, торжественных мероприятий связанных с памятными датами Великой Отечественной Войны (80-ти летняя годовщина Победы) и чествованием памяти ее участников; воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия в с. Заречное, воспитание гордости за свою малую Родину, за её земляков.

 Также благоустройство территории обелиска позволит сплотить жителей села общим трудом. Сами жители будут более внимательными и ответственными, т.к. примут непосредственное участие как в софинансировании проекта, так и в виде непосредственного участия в реализации проекта на безвозмездной основе, повысится привлекательность села Заречное для жителей и гостей, повысится уровень жизни населения.

 Увеличится количество благоустроенных территорий с 40 до 60% и привлеченных в жизнь села граждан, в том числе молодежь до 80%.

5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации (выбрать нужное):

|  |  |
| --- | --- |
| V | локальная смета (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициативного проекта, утвержденная главой муниципального образования, с отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной группы граждан; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг) (указать)  |

 6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

 6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа, подтверждающего мнение граждан по выдвигаемым инициативам  | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |
| 1 | Протокол собрания, схода, конференции граждан  | 48 | 4,75% |
| 2 | Протокол о результатах опроса граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта (при наличии)  | 297 | 29,38% |
| Всего | 345 | 34,12% |

 6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться

результатами реализованного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |
| 1 | Дети (от 7 до 18) | 159 | 15,73% |
| 2 | Молодежь (от 18 до 30) | 117 | 11,57% |
| 3 | Взрослое население (до 80 лет) | 664 | 65,68% |
| Всего | 940 | 92,98% |

 6.3. Планируемые источники финансирования проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид источника | Сумма (рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов)\* |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 610 000,00 | 89,83% |
| 2 | Средства местного бюджета | 182 385,51 | 10,17% |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 107 385,51 | 5,99% |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 36 000,00 | 2,00% |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 39 000,00 | 2,18% |
| Всего | 1 792 385,51 | 100% |

 \* значение указывается с точностью до двух десятичных знаков после запятой с использованием правил математического округления

 6.4. Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей (при наличии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Сумма (рублей) |
| 1 | ИП Глава КФХ Задохин Юрий Петрович | 12 000,00 |
| 2 | ИП Глава КФХ Бурыкин Юрий Васильевич | 12 000,00 |
| 3 | ИП Глава КФХ Бурыкин Александр Анатольевич | 12 000,00 |
| 4 | ИП Тесля Наталья Владимировна | 3 000,00 |
| Всего | 39 000,00 |

 6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу, подтверждающему мнение граждан по выдвигаемым инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей)): 40 чел.

 6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного [пунктом 6.5](#Par348) настоящей Формы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| 1 | ИП Глава КФХ Бурыкин Юрий Васильевич | **Предоставление техники (трактор с куном)** | единица | 1 |
| 2 | ИП Глава КФХ Бурыкин Александр Анатольевич  | **Предоставление техники (трактор с телегой)** | единица | 1 |
| 3 | Макулов Ахат Аскенович | Предоставление экскаватора для выкорчевывания пней | единица | 1 |
| 4 | Кураков Иван Петрович | Предоставление триммера для скоса травы  | единица | 1 |
| 5 | Иванов Александр Константинович | Предоставление триммера для скоса травы  | единица | 1 |
| 6 | Киселев Николай Владимирович | Предоставление триммера для скоса травы | единица | 1 |
| 7 | Саблин Александр Леонидович | Предоставление бензопилы (сучкорез) | единица | 1 |
| 8 | Кириллова Татьяна Николаевна | Приобретение семян цветов | единица | 10 |
| 9 | Бушмелева Елена Михайловна | Приобретение семян цветов | единица | 10 |
| 10 | Ускова Наталья Ивановна | Приобретение семян цветов | единица | 10 |

 7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте:

 - опрос граждан;

-официальный сайт Зареченского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области https://zarechnoe.gosuslugi.ru/ ;

- доска объявлений;

- официальная группа Администрации Зареченского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области в социальной сети (Вконтакте) https://vk.com/public217114540.

 8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта

общественной инфраструктуры – результата реализации инициативного проекта (с указанием источника средств для содержания такого объекта): Администрация Зареченского сельского поселения берет на себя содержание объекта, находящегося на балансе поселения, содержание будет обеспечено за счет средств бюджета Зареченского сельского поселения. Совет ветеранов и волонтерский отряд «СТЭЛС» будут осуществлять планирование цветников на клумбе и вазонах и обеспечивать уход за ними.

 9. Плановая дата окончания реализации проекта: 31.10.2025г.

 10. Сведения о представителях инициативной группы граждан,

представителях органа территориального общественного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей инициативной группы, органа территориального общественного самоуправления (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Иванова Любовь Ивановна | 89083167129 | lubovivanova\_54@mail.ru |
| 2 | Сидорова Алена Николаевна | 89507823922 | alena16544@gmail.com |
| 3 | Безукладова Елена Александровна | 89507986926 | bezukladovaelena9@mail.ru |
| 4 | Антонова Елена Сергеевна | 89958486637 | lenchik.golshteyn@mail.ru |
| 5 | Макажанова Шолпан Ахауовна | 89026785054 | sholpan.makazhanova@mail.ru |
| 6 | Кириллова Мария Алексеевна | 89509523582 | mari\_trusova@list.ru |
| 7 | Терещук Татьяна Владимировна | 89136428852 | terehuk.t@gmail.com |
| 8 | Борисова Таисия Афанасьевна  | 89012626427 | borisovataisiya16@gmail.com |
| 9 | Ускова Наталья Ивановна | 89045877191 | - |
| 10 | Гапиенко Светлана Николаевна | 89502101908 | - |

 11. Сведения о представителях местной администрации муниципального образования Омской области, ответственных за подготовку документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей администрации муниципального образования Омской области (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты(служебный) |
| 1 | Николаева Татьяна Александровна | 89081030466 | zarechnoe-adm@mail.ru |
| 2 | Киселев Николай Владимирович | 89502165257 | **zarechnoe@nvv.omskportal.ru** |

 12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):

 Приложение\*:

1)фотографии текущего состояния объекта с разных ракурсов;

2)скриншоты публикаций об инициативном проекте на официальном сайте поселения и в официальном сообществе поселения «Вконтакте»;

3)фотоотчет об информировании граждан по инициативному проекту (объявление, собрание граждан);

4) опросные листы в поддержку инициативного проекта;

5)буклет;

6)копия выписки из ЕГРН на земельный участок;

7) свидетельства о государственной регистрации права.

Глава сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, печать) (инициалы, фамилия)

(наименование муниципального

образования Омской области)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

 \* прикладываются фотографии, отражающие текущее состояние объекта (не менее трех фотографий с разных ракурсов), скан-копии
и фотографии публикаций, фотографии объявлений, фотографии
с собраний граждан, документы, подтверждающие право собственности муниципального образования Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект и иные документы.